Утверждаю

Гл.инженер  АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2024г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.08.2024  по  31.08.2024

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-3 Ф-118 ТП-28 | 01.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Пивбар Салон красоты Салон красоты Офисы Нежилое помещение Торговый павильон Нежилое помещение Военкомат Жилой дом Фирма «Рутекс» Торговый павильон Офис Парикмахерская ЧЛ Кокоев Магазин КМВ Телеком Лига ставок СКФУ Жилой дом |  |
| ТП-160 | 02.08.24 | 13.30-16.30 |  | ТСЖ «Энергетик» неж.помещение МУП РКЦ мясной пав. АТС д/с №28 магазин торг.павильон | ТП-416 одно независимое питание |
| РП-6 Ф-152 ТП-352 | 06.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | ИП Порублёв СМУ С/т «Ласточка» С/о «Ромашка» ИП Разоренов СНТ «Дружба» |  |
| ТП-359 | 07.08.24 | 13.30-16.30 |  | Магазин ООО «Пеко» стройплощадка ИП Хацанян |  |
| РП-6 СМВ ТП-373 | 08.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Баз.станция МТС магазин Магазин ИП Белкичан ООО КМВ Хозторг Мегафон баз.станция торг.пав. Холод сбыт |  |
| ТП-385 | 09.08.24 | 13.30-16.30 |  | Мини-АТС библиотека торг.пав.Мясокомбинат маг.Берёзка Лифт |  |
| ТП-196 | 12.08.24 | 13.30-16.30 |  | КМВтелеком Поликлиника детск. Поликлиника взрослая Школа № 26 котельная школы №26 Парикмахерская Светофор ГАИ Салон красоты Школа №25 котельная школы №25 библиотека-филиал №5 амбулатория взросл. Поликлиника детская Сирена ГоиЧС магазин Арабачан ИП Симонян Магазин хоз.Аракелян мастерская Геворгян ИП Аракелян офис Магазин Рожкова Парикмахерская Светофор ГАИ+ Сыроватко Клиника ИП Аракелян неж.пом. Карапаев ИП Селиева Поссовет Обувная мастерская хоз. Джуцев ООО «Армада» гаражи сбербанка+адм.зд. |  |
| РП-9 Ф-612 ТП-603 | 13.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Мед.клиника |  |
| ТП-482 | 14.08.24 | 13.30-16.30 |  | Неж зд Рогожиной неж зд ИП Агеев Казачий майдан склад склад неж зд Фесенко КМВ неж помещение неж помещение маг игрушки неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение неж помещение |  |
| РП-9 Ф-94 ТП-489 | 15.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Еврейская школа ж-д Шамрикяна магазин Кундина магазин+СТО магазин неж пом Насимов |  |
| ПП-13 Ф-105 | 16.08.24 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ПП-13 Ф-106 | 19.08.24 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| РП-10 Ф-133 ТП-18 | 20.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Оранжерея котельная Гараж Матвиенко База Отдыха ЗАО Совхоз Мультисервис офис. ТСЖ Оранжерея ЗАО «Декоративные культуры» |  |
| ТП-273 | 21.08.24 | 13.30-16.30 |  | ЧП Корень т/к Озёрный котельная баз.ст-ция Мегафон |  |
| РП-13 Ф-87 ТП-490 | 22.08.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | «Эк-Рост» ж/д «Югстройинвест» демонстрацион. Зал неж помещение неж помещение УФСБ РФ по СК ж/д ООО | Телефонограмма РП-13 ТП-539 одно независимое питание |
| ТП-114 | 23.08.24 | 13.30-16.30 |  | Ларёк № 27 АО «Холод» нежилое помещение Алёхина нежилое помещение Ступникова нежилое помещение Туркиной магазин нежилое помещение Сетрекян аптека магазин офис магазин ЗАО «Лира» нежилое помещение Смирнова нежилое помещение Рогова Пятигорскгоргаз магазин ж/д Калинина,24 ж/д, киоски, неж.пом. Магазин «Кенгуру» магазин магазин нежилое помещение ООО «Мегалог плюс» магазин защита подзем.газопровода Ростелеком гараж кафе Нотариус ООО «ТЭО» РКЦ магазин магазин ИП Сестричко магазин Маликова магазин Шилина магазин Горина жилой дом котельная РКМ магазин «Кенгуру» | ТП-528 одно независимое питание |
| ПП-6 | 26.08.24 | 08.00-17.00 |  |  | РП-11 одно независимое питание |
| ПП-12 СШ-1 | 27.08.24 | 13.30-16.30 |  |  |  |
| ПС ГНС 6кВ Ф-КТПН1 | 28.08.24 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ПП-19 (+ТП-619,615,648) | 29.08.24 | 13.30-17.00 |  | ИП Хачатрян ИП Григорян |  |

| Начальник Службы подстанций | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |