Утверждаю

Гл.инженер

АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

“ __”  _____________ 2021 г.

П Л А Н –Г Р А Ф И К

отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.12.2021  по  30.12.2021

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-41 | 01.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Пекарня ЧЛ Газаряна ООО Легенда кафе+мойка кафе У Бормана ж/дом 32 кв. офис Аракелян аптека предс.ТСЖ прод.маг.Экорт мастерская Вортенов шиномонтаж жильё предс. Бешт,3 офисы офис Гулян офис Поляковой офис Григорян председ.ж/д центр обсл.населения Бештаугорская 5 |  |
| РП-2 Ф-31 ТП-367 | 02.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Неж.пом Обьед.греков Неж.помещение ПАО Вымпелком ГРП-80 КМВ-телком Магазин |  |
| ТП-603 | 03.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Медицинская клиника |  |
| ТП-251 | 06.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Лифт Школа №29 Магнит ИП-Мишнев Лифт Ж/д Бутырина,3 Школа №27 д/сад №20 баз.ст-ция Вымпелком Универмаг Молодежный |  |
| РП-3 Ф-118 ТП-256 | 07.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Парикмахерская магазин №6 АО Холод магазин ЧЛ Осипов МУП Комб.спецобслуживания аптека Флора ПГТУ 3-й корпус аптека 36 и 6 магазин кафе Понтос Лифты маг.ИП Бабаян офис Седых неж пом Балдина торг.центр Черниенко дом здоровья маг.Жемчужина маг. Мак ЛТД парикмахерская ТСЖ Возрождение Пят.горяч. Казачья община неж. Пом. Раздобудько |  |
| ТП-296 | 08.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Филиал библиотеки №11 ТСЖ «Рубеж» ЛИФТЫ офис маг.продукты д/сад №43 Рома-Пицца ООО Тивиком неж.помещение маг.Опт-торг |  |
| РП-15 Ф-138 ТП-342 | 09.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Поликлиника стомат.кабинет библиотека маг.Бегиашвили Казачья община |  |
| ТП-308 | 10.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Сан.Родник |  |
| ТП-428 | 13.12.2021 | 13.30-16.30 |  | С/т Тамбукан магазин |  |
| РП-5 Ф-37 ТП-470 | 14.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | произ.помещение газовая заправка |  |
| ТП-481 | 15.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Офис 2 магазин Танашева неж.помещение неж.помещение офис Озерского офис Жандагуразова офис офис Хоменко офис Мойсова мини АТС офис Аргашоковой спорт-бар офис межрегионгаз маг.Усамов прораб офис ПФК МИГ юрист Кузнецов охрана ООО «квадратюметры» |  |
| РП-5 Ф к ТП-1 ТП-505 | 16.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Завод МУП «ППКБ» |  |
| ТП-508 | 17.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Торговый центр торг.-оф.здание магазин «Лаки плаза» |  |
| ТП-512 | 20.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Бомбоубежище |  |
| РП-5 Ф -609 ТП-287 | 21.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | «Мониторэлектрик» Южэнерго ЗАО «Поток» Северокавказское РДУ |  |
| РП-5 Ф -611 ТП-5 | 23.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Склад ЧП Борцова ООО Милих склад Мин.водской таможни |  |
| ТП-475 | 24.12.2021 | 13.30-16.30 |  | ЗАО Аверсинжиниринг ЗАО «Рим» мн.кв.ж.дом ТСЖ «Восход» стройка ФСБ ж/дом |  |
| РП-12 Ф -338 ТП-77 | 27.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ЧП Гукасян маг.ЧЛ Билан баз Крунк офис+склад Пшёнкин Ставр.табачная компания склад склад Дионис Военторг база Крунк Мебель Стройэлектротехника меб.цех Ткачёвой меб.цех Темирчев склад ИП Колесников баз.ст-ция Вымпелком |  |
| ТП-294 | 28.12.2021 | 13.30-16.30 |  | СНТ Дорожник СНТ Дружба СНТ Зеленостроевец-2 |  |
| РП-1 Ф -6 ТП-40 | 29.12.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Санаторий М.О. |  |
| ТП-601 | 30.12.2021 | 13.30-16.30 |  | Микрорайон Западный |  |

| Начальник Службы подстанций Начальник ОДС | Куликов А.В. Банин О.В. |
| --- | --- |