Утверждаю

Гл.инженер  АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2024г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.10.2024  по  31.10.2024

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-5 Ф ТП-2 ТП-57 | 01.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | ТСЖ «Южный берег» ТСЖ «Фортуна» офис офис кондит.цех офис офис гараж МПО ЖКХ картодром оборудовоание Ростелеком офис катодная защита гаражи Золотухин |  |
| ТП-221 | 02.10.24 | 13.30-16.30 |  | Цех гостиница магазин ГОРПО ремонт обуви |  |
| РП-5 Ф ТП-3 ТП-225 (+388) | 03.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Стройка неж.здание павильон приборов учета автошкола неж.здание с\т Изабелла с\о Машук ООО «Элегия» произ.база База ООО «Гибис» с\о Мичуринец гл.инженер. ГНКС база «Гибис» |  |
| ТП-242 | 04.10.24 | 13.30-16.30 |  | Ставропольтехмонтаж мастерская ЧП Предкус |  |
| ТП-411 (+119,497) | 07.10.24 | 13.30-16.30 |  | Завод «Висма» Неж.пом. Белова АЗС оптово-розничн. база |  |
| РП-9 Ф-79 ТП-247 | 08.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Сан. «Зори Ставрополья» ресторан ООО «Нация» |  |
| ТП-258 | 09.10.24 | 13.30-16.30 |  | Спецтрансавто склад торговый центр АЗС неж.помещение |  |
| РП-10 Ф-78 ТП-262 | 10.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | магазин Церковь АЗС магазин «Ани» неж.пом.Аладин магазин+аптека ЧП Бегиашвили склад кафе+маг.Магнит парикмахерская торг.пав. Киоск магазин ГОРПО насосная склад Обликова склад Васюкова |  |
| ТП-351 | 11.10.24 | 13.30-16.30 |  | Насосная Лермонтовская Маг.Кучеренко пав.Евросеть маг.АО Холод Лифты маг.Зотова |  |
| ПП-10 (+417) | 14.10.24 | 13.30-16.30 |  | ООО «Венеция» |  |
| РП-10 Ф-90 ТП-383 | 15.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | СУМС-23 магазин |  |
| ТП-442 | 16.10.24 | 13.30-16.30 |  | Цех полуфабрикатов |  |
| ТП-447 | 17.10.24 | 13.30-16.30 |  | ЧП Арустамова С\О «Букет» произв.база |  |
| ТП-462 | 18.10.24 | 13.30-16.30 |  | ИП Амирджанян |  |
|  | 21.10.24 |  |  |  |  |
| РП-16 Ф ТП-2 Т-2 ТП-487 | 22.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Рынок «Колос» ЗАО «Лира» |  |
| ТП-539 | 23.10.24 | 13.30-16.30 |  | Рос. Гвардия |  |
| РП-17 СМВ ТП-592 | 24.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | ж.д. лифт ООО «Березовый» стройка Стр.площ. МЖД |  |
| РП-5 Ф ТП-5/1 ТП-5 | 25.10.24 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | Склад ЧП Борцова ООО Милих склад Мин.водской таможни |  |
| ТП-44 | 28.10.24 | 13.30-16.30 |  | Магазин спецодежды АО Творчество+швейн цех склад+произвв предпр ООО Кедр-2000 неж здание склад-магазин ЧП Мишина ЧП Монтиков ЧП Позова ЧП Чехурский неж помещ ГУП СКФО МВД ж/дом Первомай 87 следств. комитет неж помещение швейный цех фирма ПАП ЛТД ЧП Сивоконь ЧП Милоданов ООО «Витязь» магазин ООО Маргарита швейный цех |  |
| ТП-359 | 29.10.24 | 13.30-16.30 |  | Магазин ООО «Пеко» стройплощадка ИП Хацанян |  |
| ТП-629 | 30.10.24 | 13.30-16.30 |  | ИП Соломонов |  |
| ТП-386 | 31.10.24 | 13.30-16.30 |  | Санаторий Лермонтова |  |

| Начальник Службы подстанций | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |