Утверждаю

Г.л.инженер  АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов.А.Н.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2025г.                                                                                             отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.04.2025  по  28.04.2025

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Телефон | Потребители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-1 Ф-5 ТП-74 | 01.04.25 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | д/с «Рыбка» ЧП Акопян торг.пав. Хозтовары магазин сот.связь «Вымпелком» магазин пекарня |  |
| ТП-95 | 02.04.25 | 13.30-16.30 |  | Неж.помещение союз архитекторов России стоматология ТСЖ «Согласие» спорт школа №4 офис-центр магазин №13 ж\д обсл УЖФ магазин швейный цех офис-центр ТСЖ «Монтажник» ИВЦ |  |
| РП-2 Ф-33 ТП-121 | 03.04.25 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Стройдеталь-2 магазин склады Водоканал |  |
| ТП-137 | 04.04.25 | 13.30-16.30 |  | Магазин промтовары аптека магазин |  |
| ТП-92 СШ-1 ТП-92 СШ-2 | 07.04.25 | 08.30-12.00 13.30-16.30 |  | Горбольница секр -»- зав. АХЧ онкология роддом детская больница |  |
| РП-26 Ф-352 ТП-312, ТП-250 | 08.04.25 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | АО Контурстройтрест Центр Стандартизации и М ЧП Комнатная Спецавтоматика трикотаж.цех ОАО «ЮТК» магазин «Антони» |  |
| ТП-191 | 09.04.25 | 13.30-16.30 |  | Общ. 3 фарма ООО «Кавжилстрой» стройка пансионата Общ. 2 Фарма Профил. Здоровья Общ. 3 пединст. ЗАО «Поток» |  |
| ТП-618 | 10.04.25 | 13.30-16.30 |  | Мельничный блок |  |
| ТП-266 | 11.04.25 | 13.30-16.30 |  | Котельная Мотель |  |
| ТП-163, ТП-392 | 14.04.25 | 13.30-16.30 |  | Склад ЧП Шкодина Насосная дерев.обр.цех ЧП Костюренко цех пластмасс С/о Труженик |  |
| Ск-2 Ф-77 ТП-336 | 15.04.25 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | МУП Железноводскстрой |  |
| ТП-322 | 16.04.25 | 13.30-16.30 |  | Насосная Водоканал УОП МВД КМВ |  |
| ТП-425 | 17.04.25 | 13.30-16.30 |  | ЗАО «Мониторэлектрик» произв-лабораторный корпус бассейн Дельфин неж.здание Егуаров автомастерская магазин Дживанширова |  |
| ТП-449 | 18.04.25 | 13.30-16.30 |  | ОПТ Торг |  |
| ТП-450 | 21.04.25 | 13.30-16.30 |  | Мир дверей ИП Склярова «Еврострой» ООО Европа аренда магазин неж.здание магазин |  |
| ПС Б.Ром.-35 В Т-32 ТП-497 | 22.04.25 | 08:00-17:00 13.30-16.30 |  | АЗС оптово-розничн. база |  |
| ТП-578 | 23.04.25 | 13:30-16:30 |  | неж.пом неж.пом |  |
| ТП-406 | 24.04.25 | 13:30-16:30 |  | База ВРУ мест общ польз ж/дом в/ч 74-27 ТСЖ «Малина» магазин магазин дет сад №16 ж/дом ФСБ оборудование Ростелеком ВРУ мест общ польз ЦТП УК Коммунальщик торг.павильон магазин |  |
| ТП-4 | 25.04.25 | 13:30-16:30 |  | ЧЛ Мелкумян ИП Бонус Гараж Энергетик Санаторий Оборонэнерго Оборонэнерго факс Оборонэнерго ИП Масаэлян торговый пав. д/сад №19 котельная д/с№19 ЧЛ Буденник Салон красоты Церковь римско-каталич.Церковь Жилье священника ООО «Гарант» магазин ПЦДС «Россгосстрах» хлебный ларек опорный пункт |  |
| ТП-193 | 28.04.25 | 08:30-12:00 |  | Лесхоз кафе «Наири» гаражи «Узень» |  |

| Начальник Службы подстанций | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |