Утверждаю

Гл.инженер

АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

“ __”  _____________ 2023 г.

П Л А Н –Г Р А Ф И К

отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.03.2023  по  31.03.2023

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-10 | 01.03.2023 | 13.30-16.30 |  | ФГУП Городской театр КМВ Телеком Лермонтовская галерея Кавминводресурсы Курортная поликлиника Насосная |  |
| РП-7 Ф-124 ТП-35 | 02.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Гараж военного санатория В/Ч 3774 АТС Столовая ПЦДС Жилой дом МКУ «МЦБ» Военторг |  |
| ТП-90 | 03.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Госпиталь ВОВ Томограф Базовая станция Вымпелком |  |
| ТП-91 | 06.03.2023 | 13.30-16.30 |  | ЧЛ Бондаренко ООО «Богатырь» КМВ Телеком |  |
| РП-3 Ф-7 | 07.03.2023 | 08.00-17.00 |  |  | Согласование с ГЭТ и ОТЭ |
| РП-9 Ф Т-1 ТП-598 ТП-134, 633 | 09.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ООО «Патриот» Торговый павильон Магазин Мебельный цех Магазин № 105 Торговый павильон Магазин Нежилое помещение Пункт полиции ИП Чертноев |  |
| ТП-207 | 10.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Школа №28 Сберкасса ТСЖ «Энергия» Парикмахерская Магазин Торг.павильон Ремонт обуви Поликлиника Ателье Отделение связи ГСПК Магазин «Кипарис» | ТП-416 телефонограмма на 1 питание |
| ТП-275 | 13.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Торговый павильон Склад Магазин |  |
| РП-17 Ф-140 ТП-280 | 14.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ПШО «Машук» |  |
| ТП-434 | 15.03.2023 | 13.30-16.30 |  | ООО «Торговый центр-А» |  |
| РП-19 Ф-45 РП-22 Ф-45 ТП-356 | 16.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Население ПАО «МТС» ДНТ «Машук-2» | Гендиректор |
| ТП-399 | 17.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Детский сад Лифт МКЖД Газпроммежрегионгаз Лифт МКЖД МКЖД Общежитие СКФУ |  |
| ТП-305 | 20.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Цех и магазин ЧП Дубовенко |  |
| РП-22 Ф-26 ТП-456 | 21.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Производственная база |  |
| ТП-458 | 22.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Цех |  |
| РП-22 Ф-28 ТП-527 | 23.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Магазин Т/Д «Девелоп» Т/Ц Абрамян Торговое здание Магазин Торговый центр Магазин ООО «Кавинтехстрой» УК «Мир» |  |
| ТП-533 | 24.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Ларек АО «Холод» Кондитерская Горсправка Торг.киоск Платная стоянка Торг.павильон Киоск Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон Торг.павильон | Телефонограмма ГЭТ |
| ТП-523 | 27.03.2023 |  |  | Торг.дом ЧЛ Ртищева торговый дом магазин+кафе ООО «Таймер» магазин магазин кафе магазин магазин магазин ветаптека неж.помещение магазин рекламн.констр. Магазин магазин кафе торг.пав. Торговый дом |  |
| РП-3 Ф-15 ТП-579 | 28.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Клиника «Ленар» ИП Айрапетова ИП Стародубцева ИП Аль Кхомаси ИП Арзуманова |  |
| ТП-86 | 29.03.2023 | 13.30-16.30 |  | Магазин магазин произ.база магазин+шиномонтаж фирма «АВЮ» склад связь С ЧП Суховий |  |
| РП-20 Ф-112 ТП-341, 119 | 30.03.2023 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ИП Рубанова Базовая станция Мегафон ЧП Шейкина ИП Черникова нежилое помещение |  |
| РП-20 Ф-104 | 31.03.2023 | 08.00-17.00 |  |  |  |

| Начальник Службы подстанций Начальник ОДС | Куликов А.В. Банин О.В. |
| --- | --- |