Утверждаю

Гл.инженер

АО «Пятигорскэнерго»

_________________Шарапов А.Н.

“ __”  _____________ 2021 г.

П Л А Н –Г Р А Ф И К

отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.10.2021  по  31.10.2021

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-40 | 01.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Санаторий М.О. |  |
| ТП-57 | 04.10.2021 | 13.30-16.30 |  | ТСЖ «Южный берег» ТСЖ «Фортуна» офис офис кондит.цех офис офис гараж МПО ЖКХ картодром оборудовоание Ростелеком офис катодная защита гаражи Золотухин |  |
| ТП-129 | 05.10.2021 | 13.30-16.30 |  | ИП Чахинян ГАИ ЧП Шефельд ЧП Галстян Победит Горгаз склад склад АО Элькор(дир) Адм здание АЗОТ Деканат ГАИ магазин ЧП Мардохаев кафе магазин котельная мини-АТС реклама |  |
| ТП-221 | 06.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Цех гостиница магазин ГОРПО ремонт обуви |  |
| РП-5 Ф ТП-5/1 ТП-223 | 07.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Кафе 21 век маг.ЧЛ Карагезов АЗС №103 ЧП Сариев ООО Электр. И связь ООО Белиз Кафе Тимошенко маг.Мир штор маг.ОПТ-Торг ООО Био Тест маг.Экспромт маг.Акцент котельная СТО ОСБ-30 гостиничн.комплекс |  |
| ТП-242 | 08.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Ставропольтехмонтаж мастерская ЧП Предкус |  |
| ТП-247 | 11.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Сан. «Зори Ставрополья» ресторан ООО «Нация» |  |
| ТП-262 | 12.10.2021 | 13.30-16.30 |  | магазин Церковь АЗС магазин «Ани» неж.пом.Аладин магазин+аптека ЧП Бегиашвили склад кафе+маг.Магнит парикмахерская торг.пав. Киоск магазин ГОРПО насосная склад Обликова склад Васюкова |  |
| ТП-401 | 13.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Кож.вен. Диспансер ж/д ст.Лермонтовская Псих.диспансер Инфекционная больница Скорая помощь Кожновенеролог. Диспансер бюро судмедэкспертизы |  |
| РП-10 Ф Т-3 ТП-435 | 14.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ООО Аргонавты 2000 |  |
| ТП-447 | 15.10.2021 | 13.30-16.30 |  | ЧП Арустамова С\О «Букет» произв.база |  |
| РП-16 Ф ТП-3/1 ТП-486 | 18.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Стройка автомойки |  |
| ТП-487 | 19.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Рынок «Колос» ЗАО «Лира» |  |
| ТП-539 Т-1 ТП-539 Т-2 | 20.10.2021 | 08.00-12.00 13.30-16.30 |  | ООО Армата Росгвардия |  |
| РП-16 Ф ТП-3/2 ТП-545 | 21.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Быт |  |
| ТП-576 | 22.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Магазин Школа№3 Почта№28 ж/д станция Н.Пятигорск Администрация .Н.Пятигорск неж здание |  |
| РП-19 Ф ПТ-4/1 ТП-491 | 25.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | м-н Западный. |  |
| ТП-511 | 26.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Октан АЗС с/т Ивушка |  |
| РП-19 Ф ПТ-4/2 ТП-351 | 27.10.2021 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | , Насосная Лермонтовская Маг.Кучеренко пав.Евросеть маг.АО Холод Лифты маг.Зотова |  |
| ТП-442 | 28.10.2021 | 13.30-16.30 |  | Цех полуфабрикатов |  |

| Начальник Службы подстанций Начальник ОДС | Куликов А.В. Банин О.В. |
| --- | --- |