Пояснительная записка

к проекту инвестиционной программы АО «Пятигорскэнерго»

на 2022 г.

Общий плановый объем финансирования инвестиционной программы на 2022 г. соответствует  исходным данным, принятыми региональной тарифной комиссией Ставропольского края при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (приложение 2.4 к протоколу правления РТК СК от 28.12.2020 г. № 81), и  составляет (без НДС) 101 138,780 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционных программ являются:

- амортизация основных средств         54 973,62 тыс. руб.;

-  прибыль на капитальные вложения 40 250,00 тыс. руб.

Целью инвестиционной программы на 2022г. является уменьшение аварийных ситуаций, повышение надежности и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства АО «Пятигорскэнерго», приведение уровня потерь электрической энергии к нормативному.

- Техническое перевооружение и реконструкция.

Для  уменьшения времени на техническое обслуживание объектов,  повышения безопасности при производстве оперативных переключений, уменьшения времени ликвидации аварийных ситуаций инвестиционной программой 2022 г. предусмотрено:

- реконструкция ОРУ-35 кВ ПС Тяговая, устройство кабельных каналов;

- реконструкция оборудования  ПС "Тяговая"  ЗРУ-10 кВ;

- приобретение материалов для монтажа на ОРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ ОПУ ПС-307/35/10 кВ;

- замена оборудования СШ-II РП-22;

- реконструкция ОРУ-35 кВ II секция ПС "Белая Ромашка-35/10 кВ"

- приобретение оборудования для ОПУ ПС "Белая Ромашка";

-приобретение оборудования для организации химлаборатории по анализу трансформаторного масла

Для замены комплектных трансформаторных подстанций, срок эксплуатации которых истек и в связи с ростом нагрузок,  на новые комплектные и блочные подстанции с современным оборудованием планируется:

- замена ТП-54 на КТПН-630 с тр-м ТМГ-630 (2 этап);

- замена ТП-208 на КТПН-630 (2 этап);

Для сокращения потерь в сетях, улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей электрической энергии  в 2022 году планируется замена силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов в трансформаторных подстанциях и монтаж трансформаторов собственных нужд в РП:

-ТП-47 ТСМА-320/10 г.в. 1960 на ТМГ 400/10;

-ТП-78 ТСМА-320/10 г.в. 1960  на ТМГ 400/10;

-ТП-118 ТСМА-180/10 г.в. 1967 на ТМГ 400/10;

-ТП-130 TTU-AL-315/10 г.в. 1961 на ТМГ 400/10;

-ТП-150 ТСМА-320/6 г.в. 1968 на ТМГ 400/6;

-ТП-41 Т1-ТМ-400/10  г.в. 1975 на ТМГ 400/10, Т2-ТМ-250/10  г.в. 1993 на ТМГ 400/10 ;

-ТП-306 Т1-ТМ-250/10  г.в. 1982 на ТМГ 400/10, Т2-ТМ-320/10  г.в. 1970 на ТМГ 400/10 ;

-замена выключателей нагрузки  в ТП-251 ВНП-10 1972 г.;

-замена выключателей нагрузки  в ТП-255 ВНП-10 1980 г.;

-замена выключателей нагрузки  в ТП-398 ВНП-10 1988 г.;;

-замена выключателей нагрузки  в ТП-412 ВНП-6 1988 г.

- монтаж трансформатора собственных нужд в РП-4;

- монтаж трансформатора собственных нужд в РП-9;

- монтаж трансформатора собственных нужд в РП-24;

Запланированы мероприятия по модернизации действующих сетей напряжением 0,4-6-10 кВ коммунально-бытового сектора. В  инвестиционную программу  2022 г.  включена реконструкция ВЛ-0,4-6-10 кВ, в рамках которой будет выполнена замена голого провода на СИП, деревянных опор на железобетонные:

-ВЛ 0,4 кВ от ТП-196 по ул. Энгельса,102-162;

-ВЛ-0,4 кВ от ТП-442 по ул. Железнодорожная, 61-127 с. Винсады;

-ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 по пер. Набережный;

-ВЛ-0,4 кВ от РЩ-385-15 по ул. Кочубея, 2-26;

-ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 по ул. Мельничная, 4-32;

- ВЛ-0,4 кВ по ул. Щорса;

-ВЛ-10 кВ ТП-424-ТП-600;

-ВЛ- 6 кВ от ТП-572 к новому ТП по ул. Тепличная с. Винсады

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей и увеличения пропускной способности линии электропередачи предусмотрена замена воздушной линии напряжением 6 кВ на кабельную линию:

-  ВЛ-6 кВ  ПС-20-ТП-582 на кабельную линию 6 кВ;

-  ВЛ-6 кВ ТП-30-ТП-176  на КЛ-6 кВ;

При проведении плановых замеров в ряде распределительных пунктов и трансформаторных подстанций наблюдается снижение качественных характеристик электрической энергии и рост технических потерь в линиях электропередач. В результате этого в инвестиционную программу внесена реконструкция кабельных линий 6/10 кВ с заменой  на кабели большего сечения.

замена кабельных линий 6/10 кВ на кабель большего сечения для улучшения электроснабжения потребителей:

-10 кВ ПС Горячеводская- РП-4 Ф-50 (АСБ-10 3х240 1969 г.),

-  ПС Горячеводская- РП-4 Ф-51 (АСБ-10 3х240 1969 г.),

- ПС Горячеводская- РП-4 Ф-54 (АСБ-10 3х240 1969 г.),

- ТП-369  на ВЛ-6 кВ к  ТП-472 (ААБл-10 3х120 1985 г.),

- ТП-189-ТП-394 (АСБ-10 3х120 1987 г.),

- ТП-299- ТП-258 (АФШВ-10 3х95 1999 г.),

- ТП-102- ТП-258 (ААБ-6 3х150 2006 г.),

С целью улучшения оперативного обслуживания электроустановок предусматривается монтаж в 30-ти ТП города указателей тока короткого замыкания и оборудования связи. Это позволит сократить сроки отыскания мест повреждений кабельных линий в аварийных ситуациях и значительно уменьшить перерывы электроснабжения потребителей.

В целях развития систем диспетчерского технологического управления и РЗА планируется:

-замена регистратора аварийных событий "АУРА" на подстанци Тяговая -307 35/10 кВ

-замена морально устаревшего и физически изношенного сервера  HP Proliant ML370G3 XEO (дата принятия на баланс 28.10.2003 г.);

-замена морально устаревших и физически изношенных компьютеров (дата принятия на баланс 2006-2016 гг.);

- Замена морально устаревших и физически изношенных принтеров (дата принятия на баланс 2002-2010 гг.),

- Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF443dw 3514C008 A4 1200dpi 38ppm duplex (принтер/ копир/сканер) для организации рабочих мест по сканированию первичной бухгалтерской документации согласно  требованиям законодательства  в электроэнергетике

- Новое строительство.

В связи с планируемым строительством новых объектов, развитием городской инфраструктуры планируется прокладка  кабельных и воздушных линий 6,10 кВ от питающих центров в развивающиеся районы города Пятигорска и курортно-рекреационной зоны, строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, кабельных и воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ:

- монтаж ТП в СНТ "Строитель"с трансформатором ТМГ-400 кВА;

-монтаж  ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады c трансформатором ТМГ-250 кВА;

- монтаж РЩ-0,4 кВ в количестве 31 шт.

прокладка кабельных линий 10 кВ:

- ТП-255 — ТП-256,

- кабельных выводов от  ТП-573 по ул. Тепличная с. Винсады;

- от ТП-257 до нового ТП  ТСНТ "Строитель"

прокладка кабельных линий 0,4 кВ:

-ТП-412-ВРУ ООО "Мотор",

- ТП-531 - МКД ул. Н. Попцовой,7,

Для улучшения качества обслуживания потребителей предприятия планируется строительство административного корпуса для размещения офиса обслуживания населения и отдела транспорта электроэнергии.

- Замена автотранспортных средств.

Планируются к замене автотранспортные средства, которые выработали свой ресурс, имеют нулевую остаточную стоимость и пробег более 300 000 км.  В целях  унификации модельного ряда автопарка организации в 2022г. планируется  приобретение современной спецтехники, что позволит сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на техническое обслуживание:

-приобретение УАЗ Пикап 2.7 МТ 4WD Классик (без НДС);

- приобретение бурильно-крановой машины БКМ-317;

- приобретение автогидроподъемник АГП Socage А-314;

- приобретение LADA Largus универсал.

- Модернизация АИИСКУЭ

Существующая автоматизированная информационно-измерительная система контроля учета электроэнергии (далее - АИИСКУЭ) АО «Пятигорскэнерго» не отвечает всем нормативным требованиям. Модернизация многоуровневой АИИСКУЭ ОАО «Пятигорские электрические сети» и создание интеллектуальной системы учета электрической энергии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", позволит получать достоверную информацию о количестве распределенной и потребленной энергии и мощности, а именно:

-  осуществлять своевременный учет расхода электроэнергии сети без необходимости прямого доступа к приборам учета;

-  снижать уровень затрат на обслуживание точек учета;

-  своевременно выявлять и устранять возможность хищения электроэнергии и других нарушений со стороны конечных потребителей электроэнергии;

-  оперативно контролировать и анализировать режим потребления электроэнергии и мощности основными потребителями;

-  контролировать техническое состояние систем учета электроэнергии в электроустановках;

-  производить расчет небаланса по всем цепям доставки электроэнергии в распределительных сетях 6/10/0,4 кВ;

-  повышать срок службы электрических сетей за счет оперативного контроля их симметричной нагрузки;

-  обеспечивать отсутствие искажений при снятии показаний электросчетчиков за счет исключения человеческого фактора.

В связи с изменением законодательства в области электроэнергетики предусматривается приобретение материалов и проведение работ по установке новых и замене вышедших из строя и превысивших срок эксплуатации приборов учета электроэнергии:

Расходы связанные с выполнением обязанностей сетевой организации АО «Пятигорскэнерго» по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) потребителей (согласно приложения 2.4. к протоколу заседания правления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.12.2020 г. № 81)

Главный инженер                                                                                                     А.Н. Шарапов